Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	12.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / Nicht viel
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / User Storys schreiben / Projektplan erstellen
3. Ergebnisse / User storys begonnen / Informationen zur Erstellung eines Projektplans gesammelt / E-Mail an Marco geschrieben
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen / User storys detaillierter gestalten / Zeitabschätzungen in Projektplan einfügen / Aufgaben in Projektplan einfügen

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	19.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / User Storys fertiggestellt / Spielablauf begonnen zu visualisieren / Aufgaben in Projektplan eingefügt
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / Spielablaufmodell fertigstellen / Android Studio zum Laufen bringen
3. Ergebnisse / an Spielablauf weitergearbeitet / Projektplan fertiggestellt / Android Studio erfolgreich auf allen Computern installiert / neues Repo für Code erstellt
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	26.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / Treffen mit Marco
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / Entscheidung, wie Spielleiter ersetzt werden kann / Anfoderungen aufschreiben / Kritik eingearbeitet
3. Ergebnisse / Spielleiter wird ersetzt / Nacht- und Tagphase bleiben erhalten / Anfoderungen definiert / User Story angepasst
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen / Grobe Visualisierung des Ablaufs

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	03.05.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / Screens für entsprechende Rollen hinzugefügt
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / Anforderungen festlegen
3. Ergebnisse / Anforderungen festgelegt
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen / -

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde.
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden?
2. Ergebnisse
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen