Abschlusspräsentation
Softwareprojekt - Werwolf
Gina Seckendorf, Alexandra Koch, Jonathan Kloss

---
Gliederung
  1. Idee
  2. Planung
  3. Verlauf
  4. Dokumentation
  5. Probleme
  6. Lessons learned
  7. Ausblick

---
Abstimmung
Diskussion
Tagphase
Nachtphase
Dieb
Hexe
Amor
Amor
Seherin
Werwölfe

---
Idee
Ziel: Implementierung des Kartenspiels 'Werwölfe von Düsterwald' mit Ersetzung des Spielleiters durch die App
    - Einsteigerfreundlich
    - Intuitiv
    - Gruppenfreundlich

---
Planung
Meilensteine:
- Fertigstellung der Planung
- Grundlegende UI und Funktionen
- Kommunikation Webserver
- Datenaustausch zwischen Geräten über Datenbank
- Phasenfunktionalität
- Vollstängige Funktionalität

---
Probleme
- Überblick über das komplette Themengebiet
- Einarbeitung
- Einteilung der Arbeit
- Mangelnde Android-/PHP-Kenntnisse

---
Lessons learned
- Planung
  - Zeit
  - Aufgaben
  - Vorbereitung
- Struktur
- Absprache
- Organisation
- Android spezifische Kenntnisse