Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	12.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / Nicht viel
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / User Storys schreiben / Projektplan erstellen
3. Ergebnisse / User storys begonnen / Informationen zur Erstellung eines Projektplans gesammelt / E-Mail an Marco geschrieben
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen / User storys detaillierter gestalten / Zeitabschätzungen in Projektplan einfügen / Aufgaben in Projektplan einfügen

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	19.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / User Storys fertiggestellt / Spielablauf begonnen zu visualisieren / Aufgaben in Projektplan eingefügt
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / Spielablaufmodell fertigstellen / Android Studio zum Laufen bringen
3. Ergebnisse / an Spielablauf weitergearbeitet / Projektplan fertiggestellt / Android Studio erfolgreich auf allen Computern installiert / neues Repo für Code erstellt
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:	26.04.2016
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde. / Treffen mit Marco
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden? / Entscheidung, wie Spielleiter ersetzt werden kann / Anfoderungen aufschreiben / Kritik eingearbeitet
3. Ergebnisse / Spielleiter wird ersetzt / Nacht- und Tagphase bleiben erhalten / Anfoderungen definiert / User Story angepasst
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen / Grobe Visualisierung des Ablaufs

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde.
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden?
3. Ergebnisse
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen

Dokumentation des Gruppentreffens
IT-Projektmanagement
Datum:
Teilnehmer:	Alexandra Koch, Gina Seckendorf, Jonathan Kloss

1. Besprechung, was bisher bearbeitet wurde.
2. Welche Aufgaben müssen nun noch erfüllt werden?
2. Ergebnisse
4. Aufgaben bis zum nächsten Treffen