Projektplan 2.0

Meilensteine:
1. Fertigstellung der Planung
   bis 07.06.2016
2. grundlegende GUI, grundlegende Funktionen, Informierung Webserver, Informierung QR-Code
   bis 21.06.2016
3. Ausbau der Funkionalität, Kommunikation mit Webserver wie möglich, Informierung Eyetracking
   bis 12.07.2016
4. Sharing per QR-Code möglich
   bis 19.07.2016
5. Eyetracking funktioniert
   bis 02.08.2016
6. vollständige Funktionalität
   bis 09.08.2016

1. Vorstellungspräsentation
2. Modellierung der App
  1. Anforderungen festlegen
  2. Aufbau(/Implementierung) planen (Irgendeine Art Diagramm!?)
3. GUI erstellen
  1. Activities
    1. Main/Menü
    2. Buttons
    3. TextView
    4. Settings
    5. Name
    6. Spielmodi
    7. Spielregeln
    8. Spiel
    9. Phasen
    10. Spieler
    11. Kartenregeln
4. Funktionen implementieren
  1. grundlege Funkionalität (ohne Interkation)
  2. Buttons für Aufrufe der Activities
  3. Wahl der Spieleranzahl
  4. Wahl des Spielnamens
  5. Übergabe der Parameter an ChildActivies
  6. Klick-Funktion für Spielerbuttons
  7. Spielerauswahl
  8. Spielerabwahl
  9. Funktion zur sinnvollen Anordnung der Buttons
  10. Übergangsfunktion für Phasen (automatisch)
  11. Einblendung der Kartenregeln
  12. (nicht interaktive) Rollenfunktionen
  13. Anzeigefunktion für Ereignisse
  14. QR-Code
  15. Interaktionsmöglichkeiten
  16. Anzeige der Spielernamen
  17. Live Berechnung der Abstimmung (Tag und Nacht)
  18. Funktion zur Entfernung toter Spieler
  19. Funktionen für einzelne Rollen
  20. Dieb (nur einmal)
  21. tauscht Rollenkarte aus
  22. Amor (nur einmal)
  23. wählt zwei Verliebte
  24. Verliebte sterben zusammen (in Todesfunktion)
  25. Werwölfe
  26. wählen Opfer
  27. der mit meisten Stimmen stirbt
  28. Opfer wird gespeichert
  29. Seherin
  30. wählt Person
  31. erfährt deren Identität
  32. Hexe
  33. bekommt Opfer gezeigt
  34. wählt, ob sie Heiltrank benutzen möchte (insofern vorhanden)
  35. Wahl wird gespeichert
  36. Hexe wählt, ob sie Gifttrank einsetzen möchte (insofern vorhanden)
  37. Opfer wird gespeichert
  38. (Mädchen)
  39. Eyetracker wird deaktiviert in Werwolfphase
  40. Funktion, die Opfer am Ende des Tages und der Nacht verkündet
  41. Abstimmung mit Prozentgrenze
  42. Grenze festlegen
  43. Listener, der Prozentgrenze durchgängig kontrolliert
  44. Funktion, die Abstimmung beendet und auswertet
  45. Kommunikation/Webserver
  46. Verbindung herstellen
  47. Datenspeicherung
  48. Datenabruf
  49. Datenaustausch zw. den Geräten ermöglichen
  50. Eyetracking
  51. herausfinden, wie das funktioniert
  52. einbinden
5. Testen der App
  1. Spielen
  2. Feedback von Nutzern auswerten
6. Abschlusspräsentation