Projektplan 2.0

1. Vorstellungspräsentation
2. Modellierung der App
  1. Anforderungen festlegen
  2. Aufbau(/Implementierung) planen (Irgendeine Art Diagramm!?)
3. GUI erstellen
  1. Activities
    1. Main/Menü
    2. Buttons
    3. TextView
    4. Settings
    5. Name
    6. Spielmodi
    7. Spielregeln
    8. Spiel
    9. Phasen
    10. Spieler
    11. Kartenregeln
4. Funktionen implementieren
  1. grundlege Funkionalität (ohne Interkation)
  2. Buttons für Aufrufe der Activities
  3. Wahl der Spieleranzahl
  4. Wahl des Spielnamens
  5. Übergabe der Parameter an ChildActivies
  6. Klick-Funktion für Spielerbuttons
  7. Spielerauswahl
  8. Spielerabwahl
  9. Funktion zur sinnvollen Anordnung der Buttons
  10. Übergangsfunktion für Phasen (automatisch)
  11. Einblendung der Kartenregeln
  12. (nicht interaktive) Rollenfunktionen
  13. Anzeigefunktion für Ereignisse
  14. Interaktionsmöglichkeiten
  15. Anzeige der Spielernamen
  16. Live Berechnung der Abstimmung (Tag und Nacht)
  17. Funktion zur Entfernung toter Spieler
  18. Funktionen für einzelne Rollen
  19. Dieb (nur einmal)
  20. tauscht Rollenkarte aus
  21. Amor (nur einmal)
  22. wählt zwei Verliebte
  23. Verliebte sterben zusammen (in Todesfunktion)
  24. Werwölfe
  25. wählen Opfer
  26. der mit meisten Stimmen stirbt
  27. Opfer wird gespeichert
  28. Seherin
  29. wählt Person
  30. erfährt deren Identität
  31. Hexe
  32. bekommt Opfer gezeigt
  33. wählt, ob sie Heiltrank benutzen möchte (insofern vorhanden)
  34. Wahl wird gespeichert
  35. Hexe wählt, ob sie Gifttrank einsetzen möchte (insofern vorhanden)
  36. Opfer wird gespeichert
  37. (Mädchen)
  38. Eyetracker wird deaktiviert in Werwolfphase
  39. Funktion, die Opfer am Ende des Tages und der Nacht verkündet
  40. Abstimmung mit Prozentgrenze
  41. Grenze festlegen
  42. Listener, der Prozentgrenze durchgängig kontrolliert
  43. Funktion, die Abstimmung beendet und auswertet
  44. Kommunikation/Webserver
  45. Verbindung herstellen
  46. Datenspeicherung
  47. Datenabruf
  48. Datenaustausch zw. den Geräten ermöglichen
  49. Eyetracking
  50. herausfinden, wie das funktioniert
  51. einbinden
5. Testen der App
  1. Spielen
  2. Feedback von Nutzern auswerten
6. Abschlusspräsentation